ADBI

Dossier de déploiement serveur

Plateforme ADBI Factory — Contrats & Sign, OnePager, Coffre, Calculator, Parser

Périmètre : toute la plateforme SAUF le module ADBI Gestion (reste interne)

Version 1.0 — 4 septembre 2026

Document interne ADBI — à destination de l'équipe technique

# Sommaire

- 1. Objet et périmètre

- 2. Architecture cible

- 3. Prérequis

- 4. Transfert des fichiers

- 5. Installation des environnements

- 6. Adapter modules.json au serveur

- 7. Reverse proxy Caddy et HTTPS

- 8. Service systemd (démarrage automatique)

- 9. Pare-feu

- 10. Configuration après déploiement

- 11. Points d'attention spécifiques

- 12. Sauvegardes

- 13. Checklist de recette

- 14. Exploitation courante

- 15. Annexes

# 1. Objet et périmètre

Ce document décrit le déploiement de la plateforme d'outils internes ADBI sur un serveur Linux, afin de la rendre accessible à l'équipe via HTTPS avec authentification. Il est autoportant : un administrateur système peut dérouler les sections dans l'ordre.

## Modules déployés

| Module | Rôle | Port interne | Techno |
| --- | --- | --- | --- |
| ADBI Factory | Hub : tuiles, démarrage et surveillance des modules | 4000 | Node natif (zéro dépendance) |
| ADBI Contrats + ADBI Sign | Génération de contrats, signature via connecteurs API (Yousign / Zoho Sign), historique, corbeille | 4100 | Node + Express |
| ADBI OnePager | CV vers dossier de compétences une page | 4200 | Node + Express |
| ADBI Coffre | Détection d'informations sensibles, protection / anonymisation de documents, ZIP à clé | 4300 | Node + Express |
| ADBI Calculator | Calculatrice TJM / CJM (page statique servie par la Factory) | — | HTML/JS |
| ADBI Parser | Extraction structurée de CV (Docling), base de profils | 5000 | Python + Flask |

⚠ EXCLU du déploiement : le module ADBI Gestion (dossier gestion_esn — pilotage ESN, licences, rémunérations). Il contient des données internes sensibles et reste exclusivement sur le poste d'Amine. Ne PAS copier ce dossier sur le serveur, et ne PAS l'ajouter dans modules.json côté serveur.

Documents de référence livrés avec le code : ARCHITECTURE.md (architecture complète de la plateforme) et adbi-contrats/docs/INTEGRATION-SIGNATURE.md (connecteurs de signature, conformité RGPD/eIDAS).

# 2. Architecture cible

Un seul serveur héberge tout. Caddy est le seul point d'entrée public (HTTPS + authentification) ; les applications écoutent uniquement en local et ne sont jamais exposées directement. La Factory démarre et surveille les modules (préchauffage au boot).

Internet ──HTTPS──▶ CADDY (ports 80/443, certificats automatiques)

│  basic_auth sur tout, SAUF /webhooks/signature

├─ outils.adbi.fr            ──▶ 127.0.0.1:4000 (Factory + Calculator)

├─ contrats.outils.adbi.fr   ──▶ 127.0.0.1:4100 (Contrats + Sign + webhooks)

├─ onepager.outils.adbi.fr   ──▶ 127.0.0.1:4200

├─ coffre.outils.adbi.fr     ──▶ 127.0.0.1:4300

└─ parser.outils.adbi.fr     ──▶ 127.0.0.1:5000

systemd ──▶ adbi-factory.service ──▶ node /opt/adbi/factory/server.js

(la Factory lance et préchauffe les 4 autres modules)

Remplacer outils.adbi.fr par le domaine réellement choisi, partout dans ce document. Les signataires externes n'ont PAS besoin d'accéder au serveur : ils signent sur la page du fournisseur (Yousign / Zoho). Seul le webhook de signature doit être joignable publiquement sans mot de passe.

# 3. Prérequis

## Serveur

- VPS Linux Ubuntu 22.04 ou 24.04 LTS — recommandé : 4 vCPU, 8 Go de RAM, 80 Go SSD (le Parser charge Docling en mémoire ; 4 Go = minimum absolu sans confort).

- Accès SSH avec sudo.

## DNS (chez le registrar du domaine)

- Un enregistrement A : outils.adbi.fr → IP publique du serveur.

- Un enregistrement A joker : *.outils.adbi.fr → même IP (couvre contrats., onepager., coffre., parser.).

## Logiciels (installés en section 5)

- Node.js 20 LTS (Factory, Contrats, OnePager, Coffre).

- Python 3.12 ou plus récent + venv (Parser).

- Caddy 2 (reverse proxy + HTTPS automatique Let's Encrypt).

## À préparer côté ADBI avant le transfert

- Sur le poste d'Amine, générer la liste des dépendances Python du Parser : ouvrir un terminal dans C:\ADBI CV Parser puis exécuter py -3.14 -m pip freeze > requirements.txt — livrer ce fichier avec le dossier.

- Choisir le mot de passe d'accès de l'équipe (une seule paire identifiant / mot de passe pour toute la plateforme, gérée par Caddy).

- Décider si l'historique de contrats existant est repris (voir 4.3).

# 4. Transfert des fichiers

## 4.1 Ce qu'il faut copier (poste → serveur)

| Source (poste Windows) | Destination (serveur) |
| --- | --- |
| C:\DEV\Claude\adbi-factory | /opt/adbi/factory |
| C:\DEV\Claude\adbi-contrats | /opt/adbi/contrats |
| C:\DEV\Claude\one-pager | /opt/adbi/one-pager |
| C:\DEV\Claude\adbi-coffre | /opt/adbi/coffre |
| C:\ADBI CV Parser | /opt/adbi/cv-parser |

Exemple avec scp depuis le poste (PowerShell), à répéter par dossier :

scp -r 'C:\DEV\Claude\adbi-contrats' adbi@IP_SERVEUR:/opt/adbi/contrats

## 4.2 Ce qu'il ne faut PAS copier

- gestion_esn — module exclu (données internes).

- node_modules/ de chaque module — réinstallés proprement sur le serveur (section 5).

- adbi-factory/logs/ — journaux du poste, inutiles.

- adbi-contrats/data/secrets.json — les clés API (Yousign / Zoho, Pappers…) du poste NE doivent PAS voyager : elles seront resaisies dans l'interface après déploiement (section 10).

## 4.3 Données : repartir à vide ou reprendre l'existant ?

- Repartir à vide (recommandé pour un serveur d'équipe) : supprimer sur le serveur adbi-contrats/data/contrats.sqlite et data/contrats-generes/* — l'application recrée tout au premier démarrage. Garder data/referentiels.json (clients, managers, signataires : utile à tous).

- Reprendre l'historique du poste : conserver contrats.sqlite, contrats-generes/ et referentiels.json tels quels (tout sauf secrets.json).

# 5. Installation des environnements

Toutes les commandes s'exécutent en SSH sur le serveur. Créer d'abord l'utilisateur applicatif et les dossiers :

sudo adduser --system --group --home /opt/adbi adbi

sudo mkdir -p /opt/adbi && sudo chown -R adbi:adbi /opt/adbi

## 5.1 Node.js 20 LTS + dépendances des modules Node

curl -fsSL https://deb.nodesource.com/setup_20.x | sudo -E bash -

sudo apt-get install -y nodejs

cd /opt/adbi/contrats  && sudo -u adbi npm ci --omit=dev

cd /opt/adbi/one-pager && sudo -u adbi npm ci --omit=dev

cd /opt/adbi/coffre    && sudo -u adbi npm ci --omit=dev

# la Factory n'a AUCUNE dépendance npm : rien à installer dans /opt/adbi/factory

Si un module n'a pas de package-lock.json, remplacer npm ci par npm install --omit=dev.

## 5.2 Python + venv du Parser

sudo apt-get install -y python3 python3-venv python3-pip

cd /opt/adbi/cv-parser

sudo -u adbi python3 -m venv .venv

sudo -u adbi .venv/bin/pip install --upgrade pip

sudo -u adbi .venv/bin/pip install -r requirements.txt

⚠ Le premier démarrage du Parser télécharge les modèles Docling (plusieurs centaines de Mo) puis les charge en mémoire : compter 2 à 5 minutes la première fois, ~1 minute ensuite. C'est prévu : la Factory patiente (délai 90 s, état « démarrage » sinon).

# 6. Adapter modules.json au serveur

Fichier : /opt/adbi/factory/modules.json. Trois adaptations : chemins Linux, commande Python du Parser, et surtout le champ url de chaque module de type « service » : c'est l'adresse PUBLIQUE que la Factory donne au navigateur pour ouvrir la tuile (sans lui, la Factory renverrait http://localhost:PORT, injoignable depuis les postes de l'équipe). L'entrée gestion-esn ne doit pas exister. Contenu cible complet :

{

"modules": [

{ "id": "one-pager", "nom": "ADBI OnePager", "accroche": "CV → dossier de compétences",

"type": "service", "port": 4200, "dossier": "/opt/adbi/one-pager",

"entree": "server.js", "url": "https://onepager.outils.adbi.fr/",

"icone": "document", "tags": ["Avant-vente"] },

{ "id": "contrats", "nom": "ADBI Contrats", "accroche": "Contrats + signature électronique",

"type": "service", "port": 4100, "dossier": "/opt/adbi/contrats",

"entree": "server.js", "url": "https://contrats.outils.adbi.fr/",

"icone": "contrat", "tags": ["Juridique", "Signature"] },

{ "id": "coffre", "nom": "ADBI Coffre", "accroche": "Protection de documents",

"type": "service", "port": 4300, "dossier": "/opt/adbi/coffre",

"entree": "server.js", "url": "https://coffre.outils.adbi.fr/",

"icone": "coffre", "tags": ["Sécurité", "RGPD"] },

{ "id": "calculatrice", "nom": "ADBI Calculator", "accroche": "Marge, coût, point mort",

"type": "statique", "url": "/modules/calculatrice.html", "icone": "calcul",

"tags": ["Commerce"] },

{ "id": "cv-parser", "nom": "ADBI Parser", "accroche": "Extraction structurée de CV",

"type": "service", "port": 5000, "dossier": "/opt/adbi/cv-parser",

"entree": "app.py", "commande": "/opt/adbi/cv-parser/.venv/bin/python",

"arguments": ["app.py"], "delai": 90, "url": "https://parser.outils.adbi.fr/",

"icone": "parser", "tags": ["Sourcing"] }

]

}

Reprendre les textes « detail » du modules.json d'origine si souhaité (omis ci-dessus pour la lisibilité) ; les champs montrés sont les seuls indispensables.

# 7. Reverse proxy Caddy et HTTPS

sudo apt-get install -y debian-keyring debian-archive-keyring apt-transport-https curl

curl -1sLf 'https://dl.cloudsmith.io/public/caddy/stable/gpg.key' | sudo gpg --dearmor -o /usr/share/keyrings/caddy-stable-archive-keyring.gpg

curl -1sLf 'https://dl.cloudsmith.io/public/caddy/stable/debian.deb.txt' | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/caddy-stable.list

sudo apt-get update && sudo apt-get install -y caddy

Générer le hash du mot de passe d'équipe (à coller dans le Caddyfile) :

caddy hash-password    # taper le mot de passe, copier la sortie $2a$14$...

Fichier /etc/caddy/Caddyfile (remplacer HASH par la valeur générée, et le domaine) :

(auth_adbi) {

basic_auth {

adbi HASH

}

}

outils.adbi.fr {

import auth_adbi

reverse_proxy 127.0.0.1:4000

}

contrats.outils.adbi.fr {

@webhook path /webhooks/signature

handle @webhook {

reverse_proxy 127.0.0.1:4100    # webhooks Yousign/Zoho : SANS mot de passe

}

handle {

import auth_adbi

reverse_proxy 127.0.0.1:4100

}

}

onepager.outils.adbi.fr {

import auth_adbi

reverse_proxy 127.0.0.1:4200

}

coffre.outils.adbi.fr {

import auth_adbi

reverse_proxy 127.0.0.1:4300

}

parser.outils.adbi.fr {

import auth_adbi

reverse_proxy 127.0.0.1:5000

}

sudo systemctl reload caddy

Caddy obtient et renouvelle seul les certificats HTTPS (Let's Encrypt) pour chaque sous-domaine — aucune action supplémentaire.

# 8. Service systemd (démarrage automatique)

Un seul service suffit : la Factory démarre puis préchauffe elle-même les autres modules. Fichier /etc/systemd/system/adbi-factory.service :

[Unit]

Description=ADBI Factory (plateforme outils ADBI)

After=network-online.target

Wants=network-online.target

[Service]

Type=simple

User=adbi

WorkingDirectory=/opt/adbi/factory

ExecStart=/usr/bin/node server.js

Restart=on-failure

RestartSec=5

[Install]

WantedBy=multi-user.target

sudo systemctl daemon-reload

sudo systemctl enable --now adbi-factory

systemctl status adbi-factory        # doit être « active (running) »

journalctl -u adbi-factory -f        # suivre le préchauffage des modules

Arrêter le service arrête proprement tous les modules enfants (comportement natif de la Factory). Les journaux de chaque module restent dans /opt/adbi/factory/logs/<module>.log.

# 9. Pare-feu

⚠ Indispensable : les modules Node/Flask écoutent sur toutes les interfaces. Sans pare-feu, les ports 4100-5000 seraient joignables directement, en contournant l'authentification Caddy.

sudo ufw default deny incoming

sudo ufw default allow outgoing

sudo ufw allow 22/tcp      # SSH

sudo ufw allow 80/tcp      # HTTP (redirection Caddy)

sudo ufw allow 443/tcp     # HTTPS

sudo ufw enable

sudo ufw status verbose    # vérifier : seuls 22, 80, 443 ouverts

# 10. Configuration après déploiement

Ouvrir https://contrats.outils.adbi.fr → Paramètres :

- Connecteur de signature : choisir Yousign (clé API + mode sandbox/production) ou Zoho Sign (client ID + secret + échange du code — la procédure pas à pas est dans docs/INTEGRATION-SIGNATURE.md). Bouton « Tester » pour valider.

- Webhooks (recommandé en production) : déclarer https://contrats.outils.adbi.fr/webhooks/signature chez le fournisseur (Yousign : + secret à recopier dans Paramètres ; Zoho Sign : Settings → Webhooks). Les statuts se mettront alors à jour sans cliquer « Synchroniser ».

- Clés annuaire (facultatif) : Pappers / INSEE si utilisées ; la source gouv.fr fonctionne sans clé.

- Référentiels : vérifier clients / managers / signataires (repris du poste si data copiée).

# 11. Points d'attention spécifiques

- ADBI Coffre — clé locale : le serveur génère SA propre clé (data/cle-locale.bin) au premier usage. Conséquence : un document « protégé » sur le poste d'Amine ne peut PAS être déverrouillé sur le serveur, et inversement. Sauvegarder la clé du serveur dès sa création (section 12) ; sa perte rend les documents protégés du serveur définitivement indéchiffrables.

- Signature : aucune page de signature n'est hébergée par la plateforme — les signataires passent par Yousign / Zoho. Le serveur doit simplement pouvoir SORTIR en HTTPS vers api.yousign.app / sign.zoho.eu (sortie déjà autorisée par UFW).

- Parser : serveur de développement Flask, acceptable pour un usage interne derrière l'authentification Caddy ; ne pas l'exposer autrement. IA du Parser : OVHcloud UE uniquement (choix RGPD, codé en dur — ne pas modifier).

- Contrats — base sql.js : la base est réécrite à chaque modification, dimensionnée pour un volume ESN (centaines de contrats). Au-delà de plusieurs milliers de lignes ou en cas d'écritures simultanées intensives, prévoir une migration (voir ARCHITECTURE.md §11).

- Windows → Linux : aucun chemin n'est codé en dur dans les applications (tout est relatif au dossier du module) ; seuls modules.json (section 6) et la commande Python du Parser changent.

- Mises à jour du code : recopier le dossier du module modifié (sans data/), puis sudo systemctl restart adbi-factory.

# 12. Sauvegardes

Tout ce qui doit survivre à une panne tient dans les dossiers data/ :

| Chemin | Contenu |
| --- | --- |
| /opt/adbi/contrats/data/ | contrats.sqlite (historique, demandes de signature, corbeille), referentiels.json, secrets.json, contrats-generes/ (PDF signés + preuves) |
| /opt/adbi/coffre/data/ | cle-locale.bin (CRITIQUE — voir section 11) |
| /opt/adbi/cv-parser/ (données) | base de CV du Parser (dossier de données de l'application) |

Sauvegarde quotidienne simple (cron root, à adapter à la solution maison — idéalement copiée HORS du serveur) :

sudo crontab -e   # ajouter :

0 3 * * * tar -czf /var/backups/adbi-$(date +\%F).tar.gz /opt/adbi/*/data && find /var/backups -name 'adbi-*.tar.gz' -mtime +30 -delete

# 13. Checklist de recette

- https://outils.adbi.fr demande le mot de passe puis affiche le hub : 5 tuiles + mascotte, PAS de tuile Gestion ESN.

- Chaque tuile s'ouvre : Contrats, OnePager, Coffre, Calculator, Parser (première ouverture du Parser : patienter, voir 5.2).

- Contrats : générer un PDF de test → il apparaît dans « Fichiers générés » de l'historique.

- Signature : Paramètres → « Tester » vert, puis un envoi sandbox vers deux adresses ADBI ; signer chez le fournisseur ; « Synchroniser » → PDF signé + dossier de preuve archivés.

- Webhook (si configuré) : après signature, le statut se met à jour SANS cliquer Synchroniser.

- Suppression d'un contrat de test → double confirmation → visible dans Paramètres → Corbeille → restauration OK.

- Ports 4000-5000 injoignables depuis l'extérieur (tester http://IP_SERVEUR:4100 → doit échouer).

- /webhooks/signature répond 200 SANS authentification (curl -X POST https://contrats.outils.adbi.fr/webhooks/signature).

- Redémarrage serveur complet → la plateforme revient seule (systemd + préchauffage).

- Une sauvegarde a été produite et testée (extraction du tar).

# 14. Exploitation courante

| Besoin | Commande / action |
| --- | --- |
| Redémarrer la plateforme | sudo systemctl restart adbi-factory |
| Voir les journaux de la Factory | journalctl -u adbi-factory -f |
| Journal d'un module | tail -f /opt/adbi/factory/logs/<module>.log |
| Recharger Caddy après modification | sudo systemctl reload caddy |
| Changer le mot de passe d'équipe | caddy hash-password puis remplacer HASH dans le Caddyfile + reload |
| Mettre à jour un module | recopier le dossier (sans data/) puis restart adbi-factory |

# 15. Annexes

## Récapitulatif des URL

| URL publique | Module | Authentification |
| --- | --- | --- |
| https://outils.adbi.fr | ADBI Factory (hub) + Calculator | mot de passe équipe |
| https://contrats.outils.adbi.fr | ADBI Contrats + Sign | mot de passe équipe |
| https://contrats.outils.adbi.fr/webhooks/signature | Webhook fournisseurs de signature | AUCUNE (vérification HMAC applicative) |
| https://onepager.outils.adbi.fr | ADBI OnePager | mot de passe équipe |
| https://coffre.outils.adbi.fr | ADBI Coffre | mot de passe équipe |
| https://parser.outils.adbi.fr | ADBI Parser | mot de passe équipe |

## Contact

Toute question sur le fonctionnement applicatif : Amine OUKLI (ADBI). Les documents ARCHITECTURE.md et INTEGRATION-SIGNATURE.md, livrés avec le code, détaillent l'architecture interne, la sécurité et la conformité.